一、服务

1、思考乐、金瑶、法米利：培训后跟进、检查

2、老客户使用情况跟进

3、系统问题汇总

4、售后问题反馈总结：思考乐、卓越、领动、

5、客户升级：纳芙朗、智能、创智乐为

6、思考乐、华语一家、王牌：问题反馈

二、开发

1、客户跟踪系统优化 王辉

1.1、自动退出问题：取消 Session

1.2、跟踪记录开放给销售查看：只能查看个人客户跟踪情况

1.3、操作次数：点击可查看各模块操作记录数

1.4、自动化提醒 \*\*\*

2、XiaoOA

2.1、角色简化：售后、苏伟、李兵

2.2、课程有效期：苏伟

2.3、负课时考勤：苏伟、李兵 2017-6-13 下午 3:00 会议

2.4、课时-费用报表模块开启：苏伟、李兵

2.5、广州会议整理开发：钟毅

2.2、移动端开发：市场/销售

3、OTOM

4.0、移动端测试

4.1、报表统计核对：王辉、李兵 （同步OTO）

4.2、试听：试听登记名单覆盖Bug、提醒图标错误、登记考勤样式异常、查询条件次序调整（需求） 盛吟哲

4.3、咨询师学员名单、拟定合同：查询算法统一（匹配 或 录入人） 李兵

4.4、名单自动回收Bug：需排除已录入的学员（长时间未录合同、缴费） 李兵

4.5、缺勤补课问题：先缺勤，后正常消耗完课时，最后的缺课无法补登考勤 盛吟哲

4.6、桃李园剩余需求完善：王辉、盛吟哲

4.7、指纹考勤：出小票 苏伟

4.8、合同：增加合同属性 盛吟哲

2.2、移动端开发：市场/销售

4、OTO

4.1、学管师可拟定续费合同 苏伟

三、项目

1、阳光喔

1.1、课时异常监控：苏伟

1.2、合同、缴费：优惠金额比对规则 盛吟哲、李兵

1.3、缴费同步测试：盛吟哲、李兵

1.4、合同约束加强：禁止应缴单价为 0 盛吟哲

2、伊莱英语

2.1、沟通情况跟进： 2017-6-13 下午 4:00 沟通 周穗庭 、李兵

2.2、非图书馆课程开发：王辉

2.3、移动端开发 苏伟

市场：登记名单

销售：名单有效性判断、跟单（录入跟进信息）

销售主管：名单分配

3、天行阵达

3.1、确认合同进度：2017-6-13 下午 5:00 沟通 黄中山、李兵